## Slide 1: Plánování – metody, které nám pomohou
Projektový management

## Slide 2: WBS

## Slide 3: WBS

## Slide 5: OBS: Hierarchická organizační struktura
Toto zobrazení ukazuje, jaké organizační jednotky budou zodpovědné za vypracování jednotlivých částí WBS.
V podstatě odpovídá na otázky: kdo? a co?
  Vychází z WBS
  Zohledňuje organizační strukturu trvalé organizace
  Má na problém výhradně zaměřenou orientaci
  Může se v průběhu projektu dle potřeby měnit

## Slide 9: RAM
R: responsible – kdo úkol vykonává? (R)
A: accountable – kdo je manažersky zodpovědný za výsledek? Často ho podepisuje či schvaluje, schvaluje i jen jeho části. (R, Ř, Sch)
C: consulted – kdo může poskytnout radu či konzultaci? (K)
I: informed – kdo má být informován o průběhu úkolu? (I)
S: support – kdo zajišťuje podporu v průběhu realizace činnosti? (S)
RAM je sestava řádků a sloupců, jejichž prostřednictvím jsou přiřazeny projektovým úkolům ti, kteří mají schopnosti a odpovědnost pro jejich realizaci.

## Slide 10: RAM