## Slide 1: Projektový management
Petra Koudelková
Projektový management

## Slide 2: Co mě čeká v průběhu semestru?
Teorie a praxe
1 týmová práce
Závěrečný test ze zadané literatury
  Udělení KZ:
Docházka na seminář (min 80 % = 10 hodin)
Test napsat min na 60 %
Odevzdat správně vypracovanou týmovou práci (projekt bude hodnocen jak z hlediska obsahu, tak i formálnosti)

## Slide 3: Historie PM?
Noe?
              Stavitelé pyramid?
              NASA a US ministerstvo obrany – standardy PM
              1990 – rozšíření PM do ziskového i neziskového sektoru
Notes: Na řízení projektů v moderní podobě se neustále pracuje cca od 2.sv. války

## Slide 4: Současnost PM (viz např. Richman, 2002)
Ještě před pár lety byl PM výsadou ozbrojených složek a stavebnictví
Dnešní moderní PM je součástí středních a velkých podniků, kde nabízí strukturovaný přístup k řešení problémů (nejvíce ICT, zavádění nových produktů a služeb, marketingové strategie,…)
Mezinárodní organizace: PMI (Project Management Institute) a IPMA (International Project Management Association) – vzdělávací kurzy na post PM

## Slide 5: Co znamená PM?
Set principů, metod a technik, které lidé používají k efektivnímu plánování a kontrole práce na projektech
Tento set principů, metod a technik pomáhá stanovit časový rozvrh prací a finanční rozpočet
Cílem PM je optimalizovat
    Náklady
    Čas a
    Kvalitu

## Slide 6: Vybrané Pojmy k zapamatování
Projekt
  Krátkodobé vynaložené úsilí doprovázené aplikací znalostí a metod (Svozilová, 2011)
  Je jedinečný sled aktivit a úkolů, která má specifický cíl, definované datum začátku a konce a stanoven finanční rozpočet (Doležal a kol, 2012)
  Skupina kroků vedoucí ke stanovenému výsledku

## Slide 7: Znaky projektu
Jedinečný úkol
Směřuje k vytyčenému cíli
Termín dokončení a rozpočet je omezený
Koordinovaný tým
Složitý a komplexní úkol
Vysoká míra nejistoty a z ní plynoucího rizika

## Slide 8: Vybrané Pojmy k zapamatování
Cíl projektu = konečný stav po ukončení projektu, kterého nelze dosáhnout přímo, nýbrž pomocí projektu
Činnost projektu (aktivita) = lze definovat jako plánovanou práci, jejíž realizace má pomoci dosáhnout cílového stavu. Může mít očekávanou dobu trvání, náklady, požadavky na zdroje (trojimperativ)

## Slide 9: Princip, který je potřeba dodržet
Magický trojúhelník = trojimperativ
Dostupnost zdrojů
Čas
Náklady
Projekt
Kam
Za kolik
Do kdy

## Slide 10: Jaké máme projekty?
Dle druhu financování
    Bankovní úvěry, rozpočtové zdroje, dotace, dary, vstupní, příspěvky, vlastní financování,…
Dle produktu
    Investiční, výstavbové, organizační, vývojové, IT,…
Dle vztahu
    Externí, interní, dodavatelské, zadavatelské
Dle složitosti

## Slide 11: Projektový tým
Srdcem projektového řízení je správně složený projektový tým:
  Projektový tým se skládá z osob, které jsou pověřené realizovat určitou práci s přesně definovaným zadáním, s požadovaným výsledkem, za určité časové období a s předem určenými finančními prostředky
  Development tým…?

## Slide 12: Zainteresované strany v projektu…
zadavatel projektu
realizátor projektu
sponzor či investor projektu (nebo jen vlastník)
strany dotčené projektem – zákazníci, zaměstnanci, obch. partneři
STAKEHOLDERS

## Slide 13: Standardy
PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments)
PMBoK (Project Management Body of Knowledge)
ISO 10 006
PMI
IPMA (je jiná)

## Slide 14: Kompetence manažera
Technické
Behaviorální
Kontextové

## Slide 15: Certifikace a recertifikace dle IPMA
4-stupňový systém
  Certifikovaný ředitel projektů (IPMA level A)
  Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA level B)
  Certifikovaný projektový manažer (IPMA level C)
  Certifikovaný projektový praktikant (IPMA level D)
  Certifikace v Čr dle CzNCB, který definuje 46 elementů kompetencí, jež jsou doplněny klíčovými vztahy mezi nimi(technické, behaviorální a kontextové kompetence)

## Slide 16: Trendy v řízení projektů
Agilní řízení (vybrané metody, které lze uplatnit v marketingových projektech):
  Scrum
  Kanban