## Slide 1: Projektový management – předprojektová fáze
Petra Koudelková

## Slide 2: Životní fáze do IPMA
1) Předprojektová fáze
    Strategické úvahy, analýzy a studie
2) Projektová fáze
    Zahájení (iniciace)
    Analýza (struktura projektu)
    Syntéza (vazby na okolní projekty apod.)
    Optimalizace
    Komplementace
    Implementace
    Ukončení
3) Poprojektová fáze
    Rozbor a poučení

## Slide 3: Význam předprojektové fáze
Jejím účelem je posoudit příležitosti a prozkoumat možnosti její realizace, neboli PROVEDITELNOSTI (odtud název Studie proveditelnosti / feasibility study)
Pokud má být projekt dotovaný prostředky z EU, potom předprojektová fáze je rozhodující o přidělení dotací

## Slide 4: SPIN – vydefinování problému a cíle projektu
Metoda pro odůvodnění projektu – spadá do předprojektové fáze
S (situace) - co se právě teď děje
P (problém) - jaký problém situace představuje
I (implikace) - jaké jsou dopady tohoto problému
N (nutnost) - co je nutné udělat, abychom předešli důsledkům situace a problém vyřešili

## Slide 5: Cíle projektu
SMARTER
Vytvořte si svůj SMART cíl na téma:
„čeho chci dosáhnout v horizontu tří let“

## Slide 6: Předprojektová fáze - analýzy
Zakomponovat požadavky a cíle projektu
SWOT
BSC – metoda pro vytvoření strategie, která navrhuje vazbu mezi různými a protichůdnými zájmy v organizaci (zvažuje se – fin. stránka, zákaznická stránka, interní procesy a učení se)
Bostonská matice (hladoví psi, otazníky, hvězdy, dojné krávy)

## Slide 7: Nezapomenout na Strategii
Projekt není nikdy realizován samostatně, ale vždy v prostředí – v kontextu. Jeho vazba na okolí se může lišit v závislosti na druhu projektu
Každý projekt by měl navazovat na vyšší strategický bod – např. na strategii firmy

## Slide 8: Co je strategie?
Strategie:
Cíl
Výchozí stav
Kvalita/ kvantita
Čas
Projekt

## Slide 9: Studie proveditelnosti
Jiné názvy: Technicko-ekonomická studie, Feasibility Study
Připravuje se v předinvestiční fázi projektu. Může sloužit jako podklad nejen pro žádost o
dotaci ze strukturálních fondů, ale i jako podklad pro investiční rozhodování ve firmě,
vyjednávání s bankami nebo investory ohledně financování projektu.
Pro potřeby každého operačního programu (OP) má trochu jinou osnovu, nicméně jádro SP bývá většinou stejné. V některých OP bývá vyžadována jen její zkrácená verze. Při zpracovavani realné žádosti v budoucnu do konkrétního OP vycházejte vždy z konkrétních požadavků daného OP na studii proveditelnosti!
Pokud je nějaká část SP pro váš projekt irelevantní, nikdy tuto část nevynechávejte, ale
zdůvodněte, proč tomu tak je.
Cílem SP obvykle bývá:
  Ukázat, že byla vybrána správná varianta projektu.
  Odhadnout potřebné peněžní toky na výstavbu a provoz projektu.
  Prokázat udržitelnost investice minimálně na požadovaný počet let.
  Identifikovat rizika projektu.
  Ekonomická analýza projektu.
  Analýza relevantního trhu pro výstupy projektu.

## Slide 10: Studie proveditelnosti
Úvodní list, obsah
Úvodní informace (ZLP)
Stručné vyhodnocení projektu
Popis projektu a jeho etap
Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová studie
Management projektu a jeho personální zabezpečení
Technické a technologické řešení projektu
Vliv na životní prostředí
Zajištění hmotného a oběžného majetku
Rozpočet
Finanční plán
Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
Analýza a řízení rizik
Harmonogram
Ukončení projektu + přílohy

## Slide 11: Podrobněji…
1. Obsah
obsahuje informace o počtu a struktuře kapitol a o tom, na které stránce je lze nalézt. Slouží k přehlednosti pro čtenáře a k lepší orientaci v textu.
2. Úvodní informace
na prostoru zhruba jedné stránky by měly být uvedeny následující údaje: účel, pro který je Feasibility Study zpracována a k jakému datu, identifikační údaje o zadavateli a zpracovateli studie.
3. Stručné vyhodnocení projektu
na tomto místě by měly být v rozsahu 1 – 2 stran popsány závěry, které vyplývají z vypracované studie proveditelnosti. Jsou zde uvedeny důležité ukazatele a jejich hodnoty vypočítané z výsledných hotovostních toků, které jsou tvořeny náklady a výnosy obsaženými ve finančním plánu a které reflektují i výsledky citlivostní analýzy. Ve stručném shrnutí je zde uvedeno zhodnocení finanční efektivitu projektu, jeho realizovatelnost a výsledky analýzy rizik.

## Slide 12: Podrobněji…
4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
obsahuje ucelený popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap. Čtenář zde najde odpovědi na základní otázky, jaký je název, smysl a zaměření projektu, jaké služby případně produkty budou díky projektu poskytovány a jaký problém řeší, kdo je investorem projektu, jaká je velikost projektu a jaká je jeho lokalizace, jakými etapami bude projekt procházet a v čem jsou jeho specifika, jak se řeší další varianty zpracování v rámci studie a jaká jsou další specifika projektu.
5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
zde čtenář nalezne popis marketingových částí projektu. Jsou zde také uvedeny odhady a doporučení týkající se jednotlivých potřeb koncových uživatelů, konkurenceschopnosti produktu v následující struktuře: výzkumná a analytická část (i). Ta přechází do dalších částí, které obsahují řešení daných problémů (ii, iii). Tyto části jsou pak členěny dle rovin na strategické (ii) a takticko-operativní (iii).
  Analýza trhu a odhad poptávky
  Marketingová strategie
  Marketingový mix
6. Management projektu a řízení lidských zdrojů
obsahem je plán a uspořádání problémů souvisejících s otázkou samotného managementu projektu. Sem patří jakékoliv plánování, organizování, řízení a kontroly všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů.

## Slide 13: Podrobněji…
7. Technické a technologické řešení projektu
shrnuje podstatné technické a technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto možných řešení, vyplývající technická rizika, potřebné energetické a materiálové toky, údaje o životnostech jednotlivých zařízení, potřebné údržbě a nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení apod
8. Dopad projektu na životní prostředí
popis všech možných kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách.
9. Zajištění investičního majetku
vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení výše investičních nákladů, problematika servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační schéma apod.

## Slide 14: Podrobněji…
10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
vymezení struktury a velikosti oběžného majetku, jaké druhy materiálu, nedokončené výroby, výrobků a zboží bude nutné skladovat, případně v jakých objemech, vzniklé pohledávky, krátkodobé závazky, náročnost projektu na držbu hotovostních prostředků a jejich řízení.
11. Finanční plán a analýza projektu
komplexní finanční zohlednění předchozích bodů v následující struktuře:
Základní kalkulace a analýza bodu zvratu
  Kalkulace
  Analýza bodu zvratu
Finanční plán
  Plán průběhu nákladů a výnosů
  Plánované stavy majetku a zdrojů krytí
  Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)

## Slide 15: Podrobněji…
12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
vyhodnocení projektu pomocí tzv. kriteriálních ukazatelů jako např. NPV, IRR, Doba návratnost, Index rentability a finanční analýza projektu, kalkulovaných z finančních toků, kterými jsou náklady a výnosy.
13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)
vymezení největších zdrojů rizika v projektu, uvedení jejich případných pravděpodobností a možných opatření na jejich snížení, výsledky citlivostní analýzy.

## Slide 16: Podrobněji…
14. Harmonogram projektu
časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by měl být zpracován do podoby tabulky – harmonogramu. Mělo by z něj být patrné, kdy jednotlivé činnosti začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na které navazují a jaké se vzájemně překrývají.
15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu
celkový a propracovaný závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech možných hledisek a vyjádření, zda je vhodné projekt realizovat a zhodnotit finanční rentabilitu projektu.
Přílohy

## Slide 17: Petra.koudelkova@fsv.cuni.cz